LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSULTANSI

Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Paket Pekerjaan: Belanja Jasa Tenaga Ahli

Instansi: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan

Tahun Anggaran: APBD Kabupaten Bintan T.A. 2025

Nilai Kontrak: Rp 45.000.000,- (Lumpsum)

Waktu Pelaksanaan: 10 (Sepuluh) bulan, Maret-Desember 2025

Disusun oleh:

Syahri Ramadhan, S.T.

Konsultan Individu / Tenaga Ahli

Bidang: Sistem Informasi / Teknologi Informasi

Bintan, Desember 2025

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Konsultansi

Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Paket Pekerjaan: Belanja Jasa Tenaga Ahli

Nomor SPK: 19/KI/SPK-PRP/DPUPRP/2025 tanggal 4 Maret 2025

Nomor SPMK: 19/KI/SPMK-PRP/DPUPRP/2025

Bintan, Desember 2025

| Pejabat Pembuat Komitmen | Penyedia Jasa |
| --- | --- |
| (..................................) NIP. | Syahri Ramadhan, S.T. Konsultan Individu |

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Konsultansi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang. Laporan ini disusun mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), Surat Perintah Kerja (SPK), dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang berlaku pada Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini memuat gambaran umum pelaksanaan, metodologi, tahapan pekerjaan, serta hasil dan output yang telah dicapai sesuai ruang lingkup kontrak. Diharapkan laporan ini dapat menjadi dasar serah terima pekerjaan dan pembayaran akhir, serta memberikan manfaat bagi peningkatan layanan penataan ruang di Kabupaten Bintan.

Terima kasih disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan, PPK, serta pihak terkait yang telah memberikan dukungan selama pelaksanaan pekerjaan.

Bintan,     Desember 2025

Syahri Ramadhan, S.T.

DAFTAR ISI

HALAMAN AWAL ........................................

BAB I PENDAHULUAN ........................................

1.1 Latar Belakang ........................................

1.2 Maksud dan Tujuan ........................................

1.3 Dasar Hukum ........................................

1.4 Ruang Lingkup Pekerjaan ........................................

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN ........................................

2.1 Gambaran Umum Kegiatan ........................................

2.2 Waktu dan Lokasi Pelaksanaan ........................................

2.3 Pihak yang Terlibat ........................................

2.4 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan ........................................

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN ........................................

3.1 Pengumpulan dan Inventarisasi Data ........................................

3.2 Analisis dan Pengolahan Data Penataan Ruang ........................................

3.3 Perancangan Sistem Informasi ........................................

3.4 Pengembangan Website dan Database ........................................

3.5 Integrasi Data dan Penyajian Informasi ........................................

3.6 Koordinasi dan Konsultasi dengan Stakeholder ........................................

BAB IV HASIL DAN OUTPUT PEKERJAAN ........................................

4.1 Sistem Informasi Penataan Ruang berbasis Web ........................................

4.2 Data Penataan Ruang Terintegrasi ........................................

4.3 Panduan/Katalog Penggunaan Sistem ........................................

4.4 Rekapitulasi Pelaporan Bulanan ........................................

BAB V PENUTUP ........................................

5.1 Kesimpulan ........................................

5.2 Saran ........................................

LAMPIRAN ........................................

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penataan ruang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Ketersediaan informasi penataan ruang yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses menjadi kebutuhan utama dalam mendukung perencanaan pembangunan, perizinan, serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Seiring dengan kebutuhan koordinasi lintas sektor dan peningkatan pelayanan publik, diperlukan sistem informasi penataan ruang berbasis web yang mampu mengintegrasikan data spasial dan nonspasial. Sistem ini diharapkan menjadi sarana penyajian informasi kepada pemangku kepentingan secara cepat, transparan, dan terukur.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan ini adalah:

- Mendokumentasikan pelaksanaan pekerjaan sesuai KAK, SPK, dan SPMK.

- Menjadi dasar serah terima pekerjaan dan pembayaran akhir.

- Memberikan gambaran capaian output kegiatan kepada PPK dan instansi terkait.

Tujuan pelaksanaan pekerjaan adalah:

- Menyediakan Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Bintan berbasis web.

- Mengintegrasikan data penataan ruang ke dalam sistem.

- Menyediakan panduan/katalog penggunaan aplikasi bagi pengguna.

- Menyusun laporan bulanan dan laporan akhir sesuai ketentuan.

## 1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan pekerjaan ini meliputi:

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 19/KI/SPK-PRP/DPUPRP/2025 tanggal 4 Maret 2025.

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 19/KI/SPMK-PRP/DPUPRP/2025.

## 1.4 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan mengacu pada KAK, meliputi:

- Inventarisasi dan pengelolaan data penataan ruang.

- Analisis dan interpretasi data berbasis sistem informasi.

- Perancangan dan pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang berbasis web.

- Pembangunan website dan pengelolaan database sistem.

- Penyajian informasi penataan ruang kepada stakeholder.

- Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait.

- Penyusunan laporan bulanan dan laporan akhir.

# BAB II

# GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN

## 2.1 Gambaran Umum Kegiatan

Kegiatan ini merupakan pekerjaan konsultansi penyediaan tenaga ahli di bidang sistem informasi untuk mendukung koordinasi pelaksanaan penataan ruang. Fokus kegiatan adalah pembangunan dan pengelolaan Sistem Informasi Penataan Ruang berbasis web, termasuk integrasi data dan penyajian informasi kepada pemangku kepentingan.

## 2.2 Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 10 (sepuluh) bulan, terhitung Maret-Desember 2025. Lokasi pelaksanaan berada di wilayah Kabupaten Bintan dan/atau lokasi terkait sesuai kebutuhan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan.

## 2.3 Pihak yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan adalah:

- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan sebagai pengguna jasa.

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai penanggung jawab kontrak.

- Penyedia jasa: Syahri Ramadhan, S.T. selaku konsultan individu/tenaga ahli.

- Pihak terkait/stakeholder yang berkoordinasi dalam penyediaan data dan verifikasi.

## 2.4 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan

Metodologi pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- Inventarisasi dan pengumpulan data penataan ruang dari sumber resmi.

- Analisis, validasi, dan interpretasi data untuk kebutuhan sistem informasi.

- Perancangan struktur sistem, database, dan alur layanan aplikasi web.

- Pengembangan sistem, integrasi data, dan penyiapan konten informasi.

- Pengujian fungsi, penyesuaian, serta penyempurnaan sistem.

- Koordinasi dan konsultasi rutin dengan PPK dan stakeholder terkait.

- Penyusunan laporan bulanan dan laporan akhir sesuai jadwal.

# BAB III

# PELAKSANAAN KEGIATAN

## 3.1 Pengumpulan dan Inventarisasi Data

Pengumpulan data dilakukan terhadap data penataan ruang yang tersedia pada instansi terkait. Data dikelompokkan sesuai kebutuhan sistem dan diverifikasi bersama pihak terkait.

## 3.2 Analisis dan Pengolahan Data Penataan Ruang

Data yang telah dihimpun dianalisis dan diolah agar siap diintegrasikan ke dalam sistem informasi. Pengolahan dilakukan dengan memastikan konsistensi atribut, kelengkapan metadata, dan kesesuaian format.

## 3.3 Perancangan Sistem Informasi

Perancangan sistem meliputi arsitektur aplikasi, struktur database, serta rancangan antarmuka pengguna untuk mendukung kebutuhan layanan informasi penataan ruang.

## 3.4 Pengembangan Website dan Database

Pengembangan dilakukan untuk menghasilkan aplikasi web yang memuat modul pengelolaan data, penyajian peta, dan fitur administrasi sesuai kebutuhan operasional.

## 3.5 Integrasi Data dan Penyajian Informasi

Data penataan ruang diintegrasikan ke dalam sistem sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk peta dan informasi tematik. Penyajian informasi disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder.

## 3.6 Koordinasi dan Konsultasi dengan Stakeholder

Koordinasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kebutuhan data dan fungsi sistem terpenuhi. Masukan dari stakeholder digunakan sebagai bahan penyempurnaan sistem dan laporan.

# BAB IV

# HASIL DAN OUTPUT PEKERJAAN

## 4.1 Sistem Informasi Penataan Ruang berbasis Web

Sistem informasi berbasis web telah disiapkan sebagai sarana pengelolaan dan penyajian data penataan ruang. Sistem memuat modul administrasi, pengelolaan data, dan tampilan peta untuk mendukung layanan informasi.

## 4.2 Data Penataan Ruang Terintegrasi

Data penataan ruang yang telah dihimpun dan diverifikasi diintegrasikan ke dalam sistem. Integrasi ini memastikan data dapat diakses dan ditampilkan sesuai kebutuhan pengguna.

## 4.3 Panduan/Katalog Penggunaan Sistem

Panduan atau katalog penggunaan aplikasi disusun untuk membantu pengguna dalam mengoperasikan sistem, meliputi langkah akses, pengelolaan data, dan penggunaan fitur utama.

## 4.4 Rekapitulasi Pelaporan Bulanan

Laporan bulanan disusun dan disampaikan secara berkala selama masa pelaksanaan pekerjaan (Maret-Desember 2025). Rekapitulasi laporan bulanan dilampirkan sebagai bagian dari dokumen ini.

# BAB V

# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan pekerjaan konsultansi telah dilakukan sesuai KAK, SPK, dan SPMK. Output utama berupa Sistem Informasi Penataan Ruang berbasis web beserta integrasi data telah disiapkan untuk mendukung layanan informasi penataan ruang di Kabupaten Bintan.

## 5.2 Saran

Disarankan agar sistem terus diperbarui sesuai kebutuhan data terbaru serta dilakukan pemeliharaan berkala untuk menjaga kinerja dan keamanan informasi.

# LAMPIRAN

Lampiran yang disertakan meliputi:

- Dokumentasi kegiatan.

- Screenshot sistem.

- Rekap laporan bulanan.

- Panduan singkat penggunaan sistem.